## Slide 1: กลุ่ม A
การจัดทำแผนการจ้างปรับปรุงอาคาร

## Slide 2: บ่งการ
กิจการ A มีความต้องการจ้างปรับปรุงห้องพักอาคารรับรอง จำนวน ๓ อาคาร จำนวน ๙๐ ห้อง วงเงิน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากของเดิมมีสภาพเก่า ทรุดโทรม โดยมีงานที่สำคัญ ได้แก่
- การซ่อมปรับปรุงพื้นห้อง
- ปรับปรุงห้องน้ำ
- ทาสีห้องใหม่
- ทาสีอาคารใหม่
ให้ดำเนินการจ้างโดยวิธี “คัดเลือก”

## Slide 3: ขั้นตอนการดำเนินการ
ขั้นตอน | อำนาจในการอนุมัติ | หมายเหตุ
๑.เสนอขออนุมัติแผนจัดซื้อ/จ้าง (แยกออกจากแผน ปดจ.) | ประธานบริหารสวัสดิการ (พล.ร.อ.) | ใช้วิธีคัดเลือก วงเงิน ๑๑ ล้านบาท
๒.แต่งตั้งกรรมการ ร่างขอบเขตงาน (TOR) -อนุมัติใช้ราคากลาง -แบบและประมาณการ -รายละเอียดงานจ้าง | ประธานบริหารสวัสดิการ(พล.ร.อ.) | สามารถอนุมัติวงเงิน ๑๑ ล้านบาทได้ (ตามมอบอำนาจ กห.)
๓.ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กิจการและติดประกาศที่บอร์ดของกิจการ ระยะเวลาตามที่ระเบียบกำหนด | ผู้จัดการกิจการ | 

## Slide 4: ขั้นตอนการดำเนินการ
ขั้นตอน | อำนาจในการอนุมัติ | หมายเหตุ
๔.ขอความเห็นชอบ -แต่งตั้งกรรมการ -การจัดทำรายงานขอซื้อจ้าง -งบประมาณ -ระยะเวลาดำเนินการ -แนบ TOR | ประธานบริหารสวัสดิการ | 
๕.เชิญชวนผู้ประกอบการ -ผู้ประกอบการมืออาชีพ -ไม่น้อยกว่า ๓ ราย -กำหนดวันเสนอราคา | ประธานกรรมการจัดจ้าง | 

## Slide 5: ขั้นตอนการดำเนินการ
ขั้นตอน | อำนาจในการอนุมัติ | หมายเหตุ
๖.คณะกรรมการพิจารณาผล/เจ้าหน้าที่พัสดุ -พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอ -พิจารณาคุณสมบัติทางเทคนิค -พิจารณาราคา -สรุปผลการพิจารณา |  | 
๗.อนุมัติซื้อ/จ้าง | ประธานบริหารสวัสดิการ | วงเงิน ๑๑ ล้านบาท

## Slide 6: ขั้นตอนการดำเนินการ
ขั้นตอน | อำนาจในการอนุมัติ | หมายเหตุ
๘.ทำสัญญาจัดซื้อ/จ้าง -หลักประกันสัญญา(ฝ่ายการเงินของกิจการเป็นผู้จัดเก็บ) | ในนาม ทร.โดยผู้จัดการ | 
๙.ส่งมอบ/ตรวจรับ -รายงานผลการตรวจรับ | ดำเนินการโดยกรรมการตรวจรับพัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุ รับทราบโดยประธานสวัสดิการ/ผู้จัดการ | 
๑๐.ชำระเงิน |  | 
อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ เป็นไปตามที่ ทร. กำหนด หรือ
ตามที่ ศปส.ทร.จะพิจารณาตามความเหมาะสม

## Slide 7: จบการบรรยาย